企业级软件技术开发与服务合作协议

合同编号：OMNIDOC-2026-TECH-0889 | 签署日期：2026 年 10 月 09 日

第一条 合作双方与项目目标

甲方（委托方）：未来数智科技有限公司

乙方（开发方）：极速架构软件工作室（OmniDoc 核心团队）

双方本着平等互利、优势互补的原则，就“新一代桌面端极速万能文档预览系统”的开发与交付达成如下排他性合作协议。乙方负责底层 Rust 引擎驱动与各文档渲染适配，确保冷启动时间不高于 300 毫秒，运行时内存不高于 50MB。

第二条 交付里程碑与验收标准

| 阶段编号 | 里程碑关键交付物 | 技术验收指标 | 阶段结算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 M1 | 多格式文件内核与 Rust 交互 | 完成 TXT/MD/XLSX 支持 | ¥ 120,000 元 |
| 第二期 M2 | DOCX 与 PPTX 预览引擎强化 | 胶卷缩略图与多格求和算盘 | ¥ 160,000 元 |
| 第三期 M3 | macOS / Windows 正式安装包打包 | 安装包小于 15MB 且自测达标 | ¥ 80,000 元 |

第三条 商业保密与版权归属

双方在合作过程中所接触到的对方专有技术、业务数据及知识产权，均属于最高级别商业保密信息。未经另一方书面授权，任何一方不得向任何第三方披露或擅自使用。